		

Projenin adı 	            	: KANAL İSTANBUL PROJESİ 
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Konumu			: İstanbul İlinde, Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridorunda 
Teknik özellikler
	 
Uzunluk			: 45 km
Taban Genişliği (minumum)	: 275 m
Derinlik			: ~21 m
Öngörülen Kazı Miktarı	: ~ 1.15 milyar m3

Açıklamalar		: Kanal İstanbul Projesi mühendislik çalışmaları tamamlanmıştır.
 
Söz konusu mühendislik çalışmaları kapsamında;
· Mevcut Durum Tespiti
· Kanal Güzergâhı ile İlgili Çalışmalar
· Belirlenen Koridorun Saha İncelemesinin/Değerlendirmesinin Yapılması
· Seçilen Koridorun Detaylı Saha Etütlerinin ve Çalışmalarının Yapılması ve Yazılım Temini
· İşletme Senaryolarının Oluşturulması ve Uygulanacak Kanal Genişliğinin 
           Belirlenmesi
· Çevresel Etki Değerlendirme Modellerinin Hazırlanması
· Kanal Ön Projeleri ve Diğer Yapılara Ait Kavramsal Projelerin Hazırlanması
· Altyapı Deplasman Önerileri ve Kavramsal Projelerin Hazırlanması
· Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu Hazırlanması
çalışmaları bulunmaktadır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 17 Ocak 2020 tarihinde ÇED olumlu kararı alınmıştır.

Başakşehir-Kayaşehir Otoyolu kapsamında yer alan ve Kanal İstanbul üzerinden geçen Sazlıdere Köprüsü’nün temeli 26 Haziran 2021 tarihinde atılmış olup, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ilgili çalışmalar yürütülmektedir.
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Kanal İstanbul’un altından tünel ile geçecek, Halkalı-Ispartakule arası demiryolu hattının ihalesi, 31.05.2022 tarihinde yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.
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