YOZGAT HAVALİMANI

Proje Bedeli		: 2.983.118.000 TL (Altyapı + Üstyapı)

Konumu	: Merkeze 15 km mesafede Deremumlu Fakıbeyli mevkii

Altyapı inşaatı

Proje Bedeli			: 1.286.118.000 TL

İhale Bedeli			: 176.352.094,83 TL (Rev. Söz. Bedeli: 211.466.653,01 TL)

Teknik Özellikler		:

Pist				: 2600 m x 45 m

Apron			: 300 m x 120 m

Taksirut			: 265 m x 24 m

Gerçekleşme			: % 95