TRABZON YENİ HAVALİMANI ÜSTYAPI İŞLERİ (1.ETAP)

Konumu			: Ortahisar / TRABZON

Sözleşme Bedeli		: 1.060.960.950,00 TL

Sözleşme Tarihi		: 05.06.2023

Yer Teslim Tarihi		: 07.06.2023

Teknik Özellikler		: Yeni Dış Hatlar Gelen Yolcu Binası

CIP Yolcu Binası

Isı Merkezi Binası

İç Hatlar Terminali Tadilat İmalatları

Projenin Son Durumu

CIP Binası, Ek Hizmet Binası, Dış Hatlar Gelen Yolcu Binası ve Isı Merkezi Binasının 23.05.2024 tarihinde kısmi geçici kabulü yapılmıştır.