RİZE ARTVİN HAVALİMANI ALTYAPI İNŞAATI

Projenin adı 			: Rize Artvin Havalimanı

Proje Bedeli			: 4.170.993.000 TL (Altyapı )

Konumu	: Rize’ye 34 km,  Artvin’e 125 km ve Hopa’ya 54 km uzaklıkta,   Yeşilköy ve Pazar arasında yer almaktadır.

Altyapı İnşaatı:

Proje Bedeli			: 2.694.000.000 TL

İhale Bedeli		: 1.078.434.462 TL (Rev. Söz. Bed: 1.293.251.145,33 TL)

Gerçekleşme			: 100%

Sözleşme Tarihi		: 08.02.2017

Yer Teslim Tarihi		: 14.02.2017

Temel Atma Tarihi		: 03.04.2017

Teknik Özellikler		:

Dolgu Alanı (şevler dâhil)	: 2.800.000 m²

Pist				: 3000 m x 45 m

| İMALAT MİKTARLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tüm Deniz Dolgu İşleri | Koruyucu Mendirekler |  | 18.000.000 ton |
|  | PAT Sahaları |  | 19.000.000 ton |
|  | Diğer Ara Saha Dolguları |  | 63.000.000 ton |
| Toplam |  |  | 100.000.000 ton |
| Terminal Binası | 3 milyon yolcu/yıl | Pist | 3000x45m |
|  |  | Apron | 300x120m |
|  |  | Taksirut | 265x 24 m |