ULAŞTIRMA ve ALTYAPI BAKANLIĞI

KAPALI OTOPARK ve HALI SAHA DÜZENLEME İNŞAATI İŞİ

Projenin adı 			:Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Otopark ve Halı Saha

Düzenleme İnşaatı İşi

Konumu			: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sitesi / Ankara

Teknik Özellikler		: Kapalı Otopark, Halı Sahalar ve Çevre Düzenleme İşleri, Temel

Dolguları, Fore Kazık İmalatı, ile Elektrik-Elektronik ve Mekanik İmalatları

Proje Bedeli	: 13.836.000 TL (2020 Yılı Yatırım Programı Proje Bedeli)

İhale bedeli			: 13.450.000 TL (Rev. 14.793.533,41 TL)

Gerçekleşme			: % 100

Sözleşme Tarihi		: 05.02.2020

Yer Teslim Tarihi		: 18.02.2020

Temel Bilgiler		: Toplamda 3 katlı ve her bir katı 2069 m2

Zemin seviyesinde 90 kişilik tribün ve 2 adet halı saha yapılacaktır.

Toplam 144 araç kapasiteli, 8’i adet engelli otoparkı olarak kullanılacak olup, 20 adet bisiklet parkı bulunmaktadır.

Mevcut Durum:

İş tamamlanmış olup geçici kabulü yapılmıştır.