ULAŞTIRMA ve ALTYAPI BAKANLIĞI
KAPALI OTOPARK ve HALI SAHA DÜZENLEME İNŞAATI İŞİ
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Projenin adı 			:Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Otopark ve Halı Saha
                                                Düzenleme İnşaatı İşi        
Konumu			: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sitesi / Ankara
Teknik Özellikler		: Kapalı Otopark, Halı Sahalar ve Çevre Düzenleme İşleri, Temel        
                                                Dolguları, Fore Kazık İmalatı, ile Elektrik-Elektronik ve Mekanik İmalatları            
Proje Bedeli	: 13.836.000 TL (2020 Yılı Yatırım Programı Proje Bedeli)
İhale bedeli			: 13.450.000 TL (Rev. 14.793.533,41 TL)
Gerçekleşme			: % 100
Sözleşme Tarihi		: 05.02.2020
[bookmark: _GoBack]Yer Teslim Tarihi		: 18.02.2020
Temel Bilgiler		: Toplamda 3 katlı ve her bir katı 2069 m2 
Zemin seviyesinde 90 kişilik tribün ve 2 adet halı saha yapılacaktır.
Toplam 144 araç kapasiteli, 8’i adet engelli otoparkı olarak kullanılacak olup, 20 adet bisiklet parkı bulunmaktadır.

Mevcut Durum:

İş tamamlanmış olup geçici kabulü yapılmıştır.
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