BAYBURT -  GÜMÜŞHANE HAVALİMANI

Proje Bedeli			: 987.271.000 TL

Konumu			: Gümüşhane’ye 67 km, Bayburt’a 47 km. mesafede Köse-Bayburt Karayolu üzerinde yer almaktadır.

Altyapı inşaatı:

Proje Bedeli			: 422.865.000 TL

İhale Bedeli			: 174.748.099,75 TL (Rev. Söz. Bed. 209.684.601,51 TL)

Gerçekleşme                         : %95

Teknik Özellikler		:

Pist			: 3000 m x 45 m

Apron			: 300 m x120 m

Taksirut		: 265 m x 24m

Üstyapı inşaatı:

Proje adı  (2)	:Bayburt- Gümüşhane Havalimanı Üstyapı İnşaatı (Yapım İşi)

Proje Bedeli	: 564.406.000 TL

Gerçekleşme	: -

Teknik Özellikler		: 2.000.000 yolcu/yıl

17.000 m2 Terminal

Toplam 29.000 m2 Kapalı Alan

Açıklamalar			: 2022 yılı yatırım programında 60.000.000 TL yıl ödeneğiyle yer almaktadır.