**ULAŞTIRMA ve ALTYAPI BAKANLIĞI**

**KAPALI OTOPARK ve HALI SAHA DÜZENLEME İNŞAATI İŞİ**



**Projenin adı** :**Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Otopark ve Halı Saha**

 **Düzenleme İnşaatı İşi**

**Konumu** : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sitesi / Ankara

**Teknik Özellikler** :Kapalı Otopark, Halı Sahalar ve Çevre Düzenleme İşleri, Temel

 Dolguları, Fore Kazık İmalatı, ile Elektrik-Elektronik ve Mekanik İmalatları

**Proje Bedeli** : 13.836.000 TL (2020 Yılı Yatırım Programı Proje Bedeli)

**İhale bedeli** : 13.450.000 TL (Rev. 14.793.533,41 TL)

**Gerçekleşme**  : % 100

**Sözleşme Tarihi** : 05.02.2020

**Yer Teslim Tarihi** : 18.02.2020

**Temel Bilgiler** : Toplamda 3 katlı ve her bir katı 2069 m2

Zemin seviyesinde 90 kişilik tribün ve 2 adet halı saha yapılacaktır.

Toplam 144 araç kapasiteli, 8’i adet engelli otoparkı olarak kullanılacak olup, 20 adet bisiklet parkı bulunmaktadır.

**Mevcut Durum:**

İş tamamlanmış olup geçici kabulü yapılmıştır.



