RİZE ARTVİN HAVALİMANI

Projenin adı 			: Rize Artvin Havalimanı

Proje Bedeli			:2.330.500.000 TL (Altyapı Üstyapı)

Konumu	:Rize’ye 34 km,  Artvin’e 125 km ve Hopa’ya 54 km uzaklıkta,  Yeşilköy ve Pazar arasında yer almaktadır.

Altyapı İnşaatı:

Proje Bedeli			: 1.630.500.000TL

İhale Bedeli		: 1.078.434.462 TL (Rev. Söz. Bed: 1.090.616.757,86 TL)

Gerçekleşme			: 78,35%

Sözleşme Tarihi		: 08.02.2017

Yer Teslim Tarihi		: 14.02.2017

Temel Atma Tarihi		: 03.04.2017

Teknik Özellikler		:

Dolgu Alanı (şevler dâhil)	: 2.616.000 m²

Pist				: 3000 x 45 m.

| İMALAT MİKTARLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tüm Deniz Dolgu İşleri | Koruyucu Mendirekler |  | 18.000.000 ton |
|  | PAT Sahaları |  | 19.000.000 ton |
|  | Diğer Ara Saha Dolguları |  | 63.000.000 ton |
| Toplam |  |  | 100.000.000 ton |
| Terminal Binası | 3 milyon yolcu/yıl | Pist | 3000x45m |
|  |  | Apron | 300x120m |
|  |  | Taksirut | 265x 24 m |

Proje adı    (2)		: Rize – Artvin Havalimanı Üstyapı İnşaatı (Yapım İşi)

Proje Bedeli	: 700.000.000 TL

İhale bedeli			: 632.497.233,62 TL

Gerçekleşme			: 4,98 %

Sözleşme Tarihi		: 30.12.2019

Yer Teslim Tarihi		: 14.01.2020

Teknik Özellikler		: 3.000.000 yolcu/yıl

31.200 m2 Terminal

Toplam 45.200 m2 Kapalı Alan