**ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI**

**HAKKARİ (YÜKSEKOVA) SELAHADDİN EYYUBİ HAVALİMANI EMNİYET - GÜVENLİK BİNASI VE ÇEVRE GÜVENLİK SİTEMLERİ YAPIM İŞİ**



**Projenin adı** **: Hakkâri (Yüksekova) Selahaddin Eyyubi Havalimanı Emniyet - Güvenlik Binası ve Çevre Güvenlik Sistemleri**

**Konumu** : Hakkâri Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı

**Proje Bedeli** : 62.000.000 TL

**İhale Bedeli** :59.800.000 TL

**Gerçekleşme** : %10,1188

**Sözleşme Tarihi** : 07.08.2020

**Yer Teslim Tarihi** : 12.08.2020

**Açıklamalar :** Genel Müdürlüğümüz bünyesinde uygulama projeleri hazırlanarak 16.07.2020 tarihinde yapım ihalesine çıkılmıştır. Okyanus Enerji Üretim İnşaat A.Ş. ile 07.08.2020 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, 12.08.2020 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır.