**ULAŞTIRMA ve ALTYAPI BAKANLIĞI**

**KAPALI OTOPARK ve HALI SAHA DÜZENLEME İNŞAATI İŞİ**



**Projenin adı** :**Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Otopark ve Halı Saha**

**Düzenleme İnşaatı İşi**

**Konumu** : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sitesi / Ankara

**Teknik Özellikler** :Kapalı Otopark, Halı Sahalar ve Çevre Düzenleme İşleri, Temel

Dolguları, Fore Kazık İmalatı, ile Elektrik-Elektronik ve Mekanik İmalatları

**Proje Bedeli** : 13.836.000 TL

**İhale bedeli** : 13.450.000 TL

**Gerçekleşme**  : % 71,76

**Sözleşme Tarihi** : 05.02.2020

**Yer Teslim Tarihi** : 18.02.2020

**Temel Bilgiler** : Toplamda 3 katlı ve her bir katı 2069 m2

Zemin seviyesinde 90 kişilik tribün ve 2 adet halı saha yapılacaktır.

Toplam 144 araç kapasiteli, 8’i adet engelli otoparkı olarak kullanılacak olup, 20 adet bisiklet parkı bulunmaktadır.

