
**YOZGAT HAVALİMANI**



**Proje Bedeli** : 592.836.000 TL

**Konumu** : Merkeze 15 km mesafede DeremumluFakıbeyli mevkii

**Altyapı inşaatı**

**Proje Bedeli** : 252.836.000 TL

**İhale Bedeli** : 176.352.094,83 TL

**Teknik Özellikler** :

Pist : 2600 x 45 m

Apron : 300 x 120 m

Taksirut : 265 x 24 m

**Gerçekleşme**  : %59,93

**Bitiş**  : Havalimanı İnşaatının yapımın tamamlanmasına müteakip 2022 yılında açılması planlanmaktadır.





**Üstyapı inşaatı:**

**Proje Adı (2)** : **Yozgat Havalimanı Üstyapı İnşaatı (Yapım İşi)**

**Proje Bedeli** : 340.000.000 TL

**Gerçekleşme** : -

**Teknik Özellikler** : 2.000.000 yolcu/yıl

20.000 m2 Terminal

Toplam 32.000 m2 Kapalı Alan

**Açıklamalar** : 2020 yılı yatırım programında 34.001.000 TL olarak yer almaktadır.

**Bitiş**  : Havalimanı İnşaatının yapımın tamamlanmasına müteakip 2022 yılında açılması planlanmaktadır.