YOZGAT HAVALİMANI

Proje Bedeli		: 592.836.000 TL

Konumu	: Merkeze 15 km mesafede DeremumluFakıbeyli mevkii

Altyapı inşaatı

Proje Bedeli			: 252.836.000 TL

İhale Bedeli			: 176.352.094,83 TL

Teknik Özellikler		:

Pist				: 2600 x 45 m

Apron			: 300 x 120 m

Taksirut			: 265 x 24 m

Gerçekleşme			: %59,93

Bitiş				: Havalimanı İnşaatının yapımın tamamlanmasına müteakip 2022 yılında açılması planlanmaktadır.

Üstyapı inşaatı:

Proje Adı	(2)		: Yozgat Havalimanı Üstyapı İnşaatı (Yapım İşi)

Proje Bedeli	: 340.000.000 TL

Gerçekleşme			: -

Teknik Özellikler		: 2.000.000 yolcu/yıl

20.000 m2 Terminal

Toplam 32.000 m2 Kapalı Alan

Açıklamalar			: 2020 yılı yatırım programında 34.001.000 TL olarak yer almaktadır.

Bitiş				: Havalimanı İnşaatının yapımın tamamlanmasına müteakip 2022 yılında açılması planlanmaktadır.