YOZGAT HAVALİMANI

Proje Bedeli		: 990.906.000 TL

Konumu	: Merkeze 15 km mesafede Deremumlu Fakıbeyli mevkii

Altyapı inşaatı

Proje Bedeli			: 426.500.000 TL

İhale Bedeli			: 176.352.094,83 TL (Rev. Söz. Bedeli: 211.486.692,08 TL)

Teknik Özellikler		:

Pist				: 2600 m x 45 m

Apron			: 300 m x 120 m

Taksirut			: 265 m x 24 m

Gerçekleşme			: %80

Üstyapı inşaatı:

Proje Adı	(2)		: Yozgat Havalimanı Üstyapı İnşaatı (Yapım İşi)

Proje Bedeli	: 564.406.000 TL

Gerçekleşme			: -

Teknik Özellikler		: 2.000.000 yolcu/yıl

: 20.000 m2 Terminal

: Toplam 32.000 m2 Kapalı Alan

Açıklamalar			: 2022 yılı yatırım programında 60.000.000 TL yıl ödeneğiyle yer almaktadır.