BAKIRKÖY (İDO)-BAHÇELİEVLER-KİRAZLI METRO HATTI

13.03.2015 tarihinde işlere başlanılmış olup, tünel imalat çalışmaları ve istasyon bölgesindeki imalatlar devam etmektedir.

Proje Bedeli			:1.679.843.000 TL

Hat Uzunluğu		:8,9 km

İstasyon Sayısı		:7

Tasarım Hızı			:80 km/saat

Kapasitesi 			:1.000.000 yolcu/gün

Yapımı devam eden Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattının 72 adet Araç Alımı işi 2019 yılı yatırım programına dâhil edilmiştir. İhale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Proje Bedeli			: 703.360.000 TL

Araç Sayısı			: 72 Adet (GoA-2 metro aracı)